Shared Info

- 現状

  - Shared Info（SMART Web アプリ 及び SMART Web アプリ タブレット版）をIFSとは独立して運用させる

  - Back officeではこれまで通りSMART Web アプリを使用、現場の整備士は今までAPP1を利用してShared Infoにアクセスする運用がメインであったが、今後はSMART Web アプリ タブレット版を使用して情報にアクセスする必要がある。

  - SMART Webアプリで今後不要となる機能の廃止、タブレット版を利用しやすい形にするための改修をDXさんへ依頼済み（資料参照）

  - 他システムとの連携（現在Mightyと連携して情報を得ているもの）

    - FLT情報：SOFIAと連携して取得

    - User情報：MatriXと連携して取得予定だった。DXさんからはMatriXは情報量が多すぎるため、WebアプリのSettingから設定する方が良いのではという提案を受けている。（Settingは今もあるもの、Userの権限設定に利用している）初回の登録はCSV等で読み込ませ一括登録するなどの方法もあるが、異動があった場合には手動で登録を変更する必要が出てくるので（登録申請を行う必要がある）運用できるか検討する必要がある。

    - Ship情報：WebアプリのSettingから登録を行う

    - C/O情報：Ship monitorの情報源がC/O Itemである場合、そのMighty上でのtitleとDiscriptionやAMOSのHead LineやActionをImportできる機能(Import From Deferral Item)がある。IFSとの連動は考えておらず、この機能で連動される項目が少ないこと、使用されるケースが少ないことからこの機能自体を廃止する

- 担当：DX由波さん、DX佐藤誠さん

- やること

  - User情報どこからもらうか決める

  - Maint Plan FLT Noteのカテゴリー必要か

  - 現業部門への説明

  - 変更管理後、DXさんへ本格的に業務要件の共有

  - スケジュール管理(テスト・ドキュメント・教育含め)

  - 維持管理（JNZ/DX）

  - リソース確保、本当にARISEでやるのか

- 現業部門に確認して欲しいこと

  - 変更点について共有、問題点はないか

    - App1/App2なくなる→Ship sideではWebアプリタブレット版利用

    - Customor機は対象外になる

    - Reprot機能

      - 自分のアサインされたSHIPには紐づかない、自分でshipを検索してアクセス、情報をとりに行かないといけない

    - Ship Monitor機能

      - Import from defferal item機能の廃止

    - Maintenance Plan機能

      - FLT Noteへ連携しなくなる

  - Shipの登録をsetting（System）で行わなければいけない。（→誰がやる？）

  - 人の登録もsetting（System）で行わなければならない。異動等あった際の申請等、どのように行うか現業部門との調整が必要、現在の権限申請と同様の方法を用いる？★SMART Kintone権限ロール操作ガイド_V3.0 .pptx

  - 質問事項

    - Maint Plan Flight Noteのカテゴリー分けは今後も必要かNEXTMNTPJ-2538

- 資料

  - 大まかな業務要件/SMART Webアプリ.pptx

  - JALDX佐藤さんからのfeedback【システム要件】Shred Info_ARISE検討.pptx

- 関連JIRA

  - NEXTMNTPJ-2537

  - NEXTMNTPJ-2538

  - NEXTMNTPJ-2539